- O escopo do produto refere-se às características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado. Verdadeiro ou Falso.

R: Verdadeiro

- Coletar, documentar e gerenciar os requisitos das partes interessadas não ocorrem dentro dos processos de Gerenciamento do Escopo do Projeto. Verdadeiro ou Falso.

R: Falso

- Planejar o Gerenciamento do Escopo é o processo de criar um plano que documenta como o escopo do projeto e do produto será definido, validado e controlado. Verdadeiro ou Falso.

R: Verdadeiro

- Qual documento registra o objetivo do projeto, a descrição de alto nível do projeto, as premissas, as restrições e os requisitos de alto nível que o projeto pretende satisfazer?

R: Termo de Abertura

- Cite uma ferramenta e/ou técnica para planejar o gerenciamento do escopo.

R: Opinião especializada, análise dos dados e reuniões.

- O Plano de Gerenciamento de Requisitos não faz parte da saída do planejamento do gerenciamento do escopo. Verdadeiro ou Falso

R: Falso

- Coletar os Requisitos é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos dos usuários a fim de cumprir os objetivos. Verdadeiro ou Falso

R: Falso (das partes interessadas)

- O gerenciamento do escopo do projeto é composto por 5 processo. Verdadeiro ou Falso

R:  Falso (6 processos)

- Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e de gerenciamento mais fácil.

R: Criar EAP

- A EAP é criada por: gerente de projeto ou equipe.

R: Equipe

- Uma EAP pode ser representada pelas: Fases do ciclo de vida do projeto ou subcomponentes. Verdadeiro ou Falso.

R: Falso (entregas principais)

- Documento que fornece informações detalhadas das entregas e atividades: Análise EAP ou Dicionário EAP.

R: Dicionário EAP

- Pacote de trabalho faz parte da EAP. Verdadeiro ou Falso.

R: Verdadeiro

- Cite duas técnicas de coletas de dados que podem ser utilizadas para coletar os requisitos.

R: Brainstorming, entrevistas, grupos de discussão, questionários e pesquisa, benchmarking.

- A matriz de rastreabilidade de requisitos não acompanha o ciclo de vida do projeto. Verdadeiro ou Falso.

R: Falso

- Definir o escopo e o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto. Verdadeiro ou Falso.

R: Falso (referente ao projeto e produto)

- EAP significa Estrutura Analítica do Projeto ou Estrutura Analítica do Produto.

R: Estrutura Analítica do Projeto

- O acompanhamento dos resultados reais para determinar se uma mudança, ação corretiva ou preventiva é necessária é chamado de: Plano de gerenciamento de escopo, Linha de Base de Escopo ou plano de gerenciamento de configuração.

R: Linha de Base do Escopo

- A aceitação das entregas concluídas do projeto é realizada no processo “Validar Escopo”. Verdadeiro ou Falso.

R: Verdadeiro

- O controle de qualidade é realizado em paralelo a Validação do Escopo. Verdadeiro ou Falso.

R: Falso (antes)

- Técnica que inclui atividades de medição, exame e validação para determinar se o trabalho e as entregas cumprem os requisitos e critérios de aceitação do produto no processo “Validar Escopo”.

R: Inspeção

- Processo que assegura que todas as mudanças solicitadas e ações corretivas ou preventivas recomendadas sejam processadas.: “Controlar o Escopo” ou “Realizar o Controle Integrado de Mudanças”

R:  Controlar o Escopo

- O plano de gerenciamento de escopo define o processo para gerenciar mudanças no escopo. Verdadeiro ou Falso.

R: Falso (Plano de gerenciamento de mudanças)

- O plano de gerenciamento de escopo pode ser informal. Verdadeiro ou Falso

R: Verdadeiro

- O plano de gerenciamento do projeto está relacionado ao gerenciamento da qualidade, e ciclo de vida do projeto. Verdadeiro ou Falso.

R:  Falso (Abordagem de desenvolvimen-to)

- A EAP pode ser criada utilizando pacotes de trabalho ou fases do ciclo de vida do projeto.

R: Verdadeiro

- O documento do projeto utilizado para criar a EAP é a documentação de requisitos. Verdadeiro ou Falso.

R: Falso (Declaração do escopo do projeto)

- A declaração do escopo do projeto é descrição do escopo do projeto, principais entregas, premissas e restrições. Verdadeiro ou Falso.

R: Verdadeiro

- A declaração do escopo é a entrada no processo definir escopo. Verdadeiro ou Falso.

R: Falso (saída)

- A conclusão do escopo do projeto é medida em relação ao plano de gerenciamento do projeto e a conclusão do escopo do produto é medida em relação aos requisitos do produto. Verdadeiro ou Falso

R: Verdadeiro

- Cite um benefício do processo definir o escopo.

R: Descreve os limites do produto, serviço ou resultado e os critérios para aceitação

- A linha de base é um componente do plano de gerenciamento de projeto. Verdadeiro ou Falso.

R: Verdadeiro

- Linha de base do escopo e a versão aprovada de uma declaração do escopo do projeto e da EAP.

R: Falso (dicionário da EAP)